UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “TOMAS FRÍAS”

VICERRECTORADO

Sistema de gestión de inventarios para la franquicia American

Burguer en la ciudad de Potosí

Universitario(a): Caballero Condori Pablo B Universitario(a): Caballero Condori Pablo Benjamín

Coaquira Cruz Brayan

Heredia García Mismar

Carrera: Ing de Sistemas

Docente: Ing. Jenny Cecilia Claure Sempertegui

Materia: SIS-517

Paralelo: Grupo 1

Fecha: 29/11/2025

INDICE
Introducción	1

Antecedentes de la Institución	1

Problema	1

Objetivo	2

Análisis de Instrumentos	3

Observación	3

Entrevista	3

PREJUEGO – PLANIFICACION	3

SELECCIÓN DE REQUISITOS	3

ROLES	3

DEVELOPER	4

HISTORIAS DE USUARIO	5

Iteracion 1: Subsistema Administrador.	5

Iteracion 2: Subsistema Control de Inventario.	7

Iteracion 3: Subsistema Compras y Proveedores.	9

Iteracion 4: Subsistema Reportes y Web.	11

PLANIFICACION DE LA ITERACION (PRODUCT BACKLOG)	13

JUEGO – EJECUCION DE LA ITERACION O SPRINT	15

1. SPRINT 1: SUBSISTEMA ADMINISTRADOR	15

PLANIFICACION: PILA DE SPRINT	15

CUMPLIMIENTO DE TAREAS ASIGNADAS	18

MODELADO	19

GRAFICAS DE SEGUIMIENTO	22

JUEGO – EJECUCION DE LA ITERACION O SPRINT	23

1. SPRINT 2: SUBSISTEMA CONTROL DE INVENTARIO	23

a) PLANIFICACION: PILA DE SPRINT (Sprint Backlog)	23

CUMPLIMIENTO DE TAREAS ASIGNADAS	25

MODELADO	27

Identificacion de actores	27

Diagrama de caso de uso expandido	27

Diagrama de clases entidad	28

Diagrama de clases frontera	29

Diagrama de estados	30

Diseño de prototipos	30

d) GRAFICAS DE SEGUIMIENTO	30

JUEGO – EJECUCION DE LA ITERACION O SPRINT	31

1. SPRINT 3: SUBSISTEMA COMPRAS Y PROVEEDORES	31

PLANIFICACION: PILA DE SPRINT (Sprint Backlog)	31

CUMPLIMIENTO DE TAREAS ASIGNADAS	33

MODELADO	35

Identificacion de actores	35

Diagrama de caso de uso expandido	35

Diagrama de clases entidad	36

Diagrama de clases frontera	37

Diagrama de estados	37

Diseño de prototipos	38

GRAFICAS DE SEGUIMIENTO	38

JUEGO – EJECUCION DE LA ITERACION O SPRINT	39

1. SPRINT 4: SUBSISTEMA REPORTES Y ADMINISTRACIÓN WEB	39

PLANIFICACION: PILA DE SPRINT (Sprint Backlog)	39

CUMPLIMIENTO DE TAREAS ASIGNADAS	42

MODELADO	43

Identificacion de actores	43

Diagrama de caso de uso expandido	43

Diagrama de clases frontera   	44

Diagrama de estados	44

Diseño de prototipos	44

GRAFICAS DE SEGUIMIENTO	44

Introducción

La franquicia American Burger de la ciudad de Potosí, dedicada a la venta de alimentos en el sector gastronómico, enfrenta actualmente desafíos operativos significativos en la gestión y control de inventarios. La falta de herramientas tecnológicas adecuadas ha derivado en procesos manuales que limitan la eficiencia y la capacidad de respuesta ante la demanda.

El presente proyecto detalla el modelado y diseño de un sistema cliente-servidor orientado a automatizar el registro de entradas y salidas de insumos, el control de stock y la generación de reportes estratégicos. La solución propuesta integra subsistemas interconectados (Administración, Registro, Control de Inventario y Web) , con el fin de optimizar la experiencia de los empleados, minimizar pérdidas por mermas y garantizar un abastecimiento continuo que apoye la toma de decisiones administrativas.

Antecedentes de la Institución

La franquicia American Burger inició sus operaciones en la ciudad de Potosí aproximadamente en el año 2019. Desde su apertura, se ha consolidado como una opción reconocida en el mercado gastronómico local, ofreciendo un servicio de comida rápida estilo americano.

A medida que la empresa ha crecido en la preferencia del público, han emergido desafíos críticos relacionados con el control de insumos y el abastecimiento.

Históricamente, la gestión administrativa ha dependido de registros en papel y planillas básicas no integradas, lo que dificulta la obtención de estadísticas confiables y la reacción rápida ante variaciones del mercado. Este contexto institucional impulsa la necesidad de digitalizar los procesos logísticos mediante el presente proyecto.

Problema

dentificación del Problema La franquicia presenta deficiencias notables en sus procesos actuales de registro y control:

- Ineficiencia operativa: El sistema actual se realiza de forma física

(cuadernos/hojas), lo que resulta en procesos lentos y propensos a errores de cálculo o transcripción humana.

- Falta de control en tiempo real: El monitoreo manual impide conocer el estado real de los insumos, ocasionando dificultades para gestionar entradas/salidas y provocando tanto quiebres de stock como sobrealmacenamiento.

- Ausencia de inteligencia de negocios: La falta de digitalización impide generar reportes estadísticos sobre preferencias de consumo, horarios pico o efectividad de promociones, limitando la planificación estratégica

Objetivo

Objetivo general: Implementar un sistema cliente-servidor que optimice la gestión y el control de inventarios en la franquicia American Burger de la ciudad de Potosí, permitiendo un registro digital automatizado de insumos, control en tiempo real del stock y generación de reportes estadísticos que apoyen la toma de decisiones estratégicas. Objetivos específicos:

- Automatizar registros: Implementar formularios digitales para el registro de entradas y salidas de insumos, evitando errores manuales.

- Controlar inventario en tiempo real: Monitorear existencias con alertas automáticas cuando un producto llegue al stock mínimo o exceda el máximo.

- Facilitar gestión administrativa: Centralizar la configuración de proveedores, categorías de insumos y niveles de abastecimiento.

- Generar inteligencia de datos: Exportar reportes en PDF/Excel sobre consumo, rotación de productos y proyección de demanda.

- Mejorar la planificación operativa: Apoyar la toma de decisiones en compras y producción, asegurando la continuidad del servicio

Análisis de Instrumentos

Observación

Durante la observación realizada en la franquicia American Burger de la ciudad de Potosí se identificaron los siguientes aspectos:

Los flujos de trabajo son manuales, ya que el registro de inventario se lleva en hojas de cálculo y cuadernos físicos, lo que genera demoras y frecuentes errores en el control.

En horas pico se evidenció la falta de control en el consumo de insumos, lo que ocasiona quiebres de stock inesperados y retrasos en la atención.

La infraestructura tecnológica es limitada, pues se utilizan equipos básicos sin un sistema centralizado ni conexión en tiempo real entre el área de cocina y la administración.

Entrevista

En las entrevistas realizadas a los actores involucrados se obtuvo la siguiente información:

Los administradores manifestaron la necesidad de contar con reportes estadísticos confiables sobre el consumo, la rotación de insumos y el control de proveedores.

Los empleados señalaron la dificultad para registrar de manera rápida las salidas de productos en cocina y la ausencia de alertas automáticas cuando un insumo está por agotarse.

Los proveedores expresaron que requieren un sistema más organizado para coordinar pedidos y entregas en función de la demanda real del negocio.

PREJUEGO – PLANIFICACION

SELECCIÓN DE REQUISITOS

ROLES

El equipo Scrum está formado por los siguientes roles:

Scrum Master(SM)

Ing. Cecilia Claure Sempértegui Cecilia.C.S@gmail.com 72422095

Product Owner(PO)

José Sergio Armando Tacuri Juchani Descripción: Administrador de la Franquicia American Burger sergio.tacuri@americanburger.com 71234567

DEVELOPER

El que construye el producto, también denominado desarrollador.

Developer(DP)

Caballero Condori Pablo Benjamín Coaquira Cruz Brayan Heredia García Mismar pablo.caballero@gmail.com

brayan.coaquira@gmail.com

mismar.heredia@gmail.com

67900624

77865871

72372343

HISTORIAS DE USUARIO

Iteracion 1: Subsistema Administrador.

| Historia de Usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la historia | HU-001 |  |
| Título de la Historia | Control de Acceso (Login) |  |
| Enunciado de la Historia |  |  |
| Rol | Característica/Funcionalidad | Razón/Resultado |
| Como Administrador o Empleado | Deseo ingresar al sistema con un usuario y contraseña, | Para acceder a las funcionalidades según mi rol y proteger la información. |
| Criterios de Aceptación |  |  |
| - Validación de credenciales correctas. - Mensaje de error si los datos son incorrectos. - Redirección al menú correspondiente según el rol (Admin/Empleado). |  |  |

| Hi | storia de Usuario |  |
| --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la historia | HU-002 |  |
| Título de la Historia | Gestión de Usuarios y Empleados |  |
| Enunciado de la Historia |  |  |
| Rol | Característica/Funcionalidad | Razón/Resultado |
| Como Administrador | Deseo registrar, modificar y dar de baja a los empleados, | Para controlar quién tiene acceso al sistema y mantener la |
|  |  | base de datos de personal actualizada. |
| Criterios de Aceptación |  |  |
| - Formulario de registro con datos personales. - Opción de búsqueda de empleados. |  |  |
| • Cambio de estado (Activo/Inactivo). |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la historia | HU-003 |  |
| Título de la Historia | Control de proveedores |  |
| Enunciado de la Historia |  |  |
| Rol | Característica/Funcionalidad | Razón/Resultado |
| Como Administrador | Deseo administrar la información de los proveedores | Para tener un registro de contactos para el abastecimiento de insumos. |
| Criterios de Aceptación |  |  |
| - Registro de nuevos proveedores (Nombre, NIT, Teléfono). - Edición de datos de contacto. - Listado de proveedores activos. |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la historia | HU-004 |  |
| Título de la Historia | Control de inventarios |  |
| Enunciado de la Historia |  |  |
| Rol | Característica/Funcionalidad | Razón/Resultado |
| Como Administrador | Deseo registrar y configurar los productos e insumos | Para establecer sus categorías y niveles de stock mínimo/máximo. |
| Criterios de Aceptación |  |  |
| - Registro de producto con categoría y unidad de medida. - Definición de stock mínimo y máximo para alertas. - Modificación de descripciones. |  |  |

Iteracion 2: Subsistema Control de Inventario.

| Historia de Usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la historia | HU-005 |  |
| Título de la Historia | Registro de Movimientos (Entradas/Salidas |  |
| Enunciado de la Historia |  |  |
| Rol | Característica/Funcionalidad | Razón/Resultado |
| Como Encargado de Inventario, | Deseo registrar las entradas y salidas de insumos | Para mantener el stock actualizado automáticamente. |
| Criterios de Aceptación |  |  |
| - Selección del producto e ingreso de cantidad. - Actualización inmediata en la base de datos. - Registro de la fecha y hora del movimiento. |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la historia | HU-006 |  |
| Título de la Historia | Consulta de Stock en Tiempo Real |  |
| Enunciado de la Historia |  |  |
| Rol | Característica/Funcionalidad | Razón/Resultado |
| Como Empleado o Administrador | Deseo visualizar la cantidad actual de productos | Para conocer la disponibilidad inmediata de insumos |
| Criterios de Aceptación |  |  |
| - Búsqueda por categoría o proveedor. - Visualización clara de la cantidad disponible. - Indicadores de estado. |  |  |

| His | toria de Usuario |  |
| --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la historia | HU-007 |  |
| Título de la Historia | Alertas de Stock Crítico |  |
| Enunciado de la Historia |  |  |
| Rol | Característica/Funcionalidad | Razón/Resultado |
| Como Encargado de Inventario | Deseo recibir notificaciones automáticas | Para saber cuándo un producto está por agotarse o ha vencido. |
| Criterios de Aceptación |  |  |
| - Alerta visual cuando el stock es menor al mínimo. - Alerta cuando un producto excede el máximo. |  |  |
| • Notificación de productos próximos a caducar. |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la historia | HU-008 |  |
| Título de la Historia | Control de Mermas y Ajustes |  |
| Enunciado de la Historia |  |  |
| Rol | Característica/Funcionalidad | Razón/Resultado |
| Como Administrador | Deseo registrar productos caducados o dañados | Para justificar las pérdidas en el inventario. |
| Criterios de Aceptación |  |  |
| - Formulario para dar de baja productos por mal estado. - Registro de la causa de la pérdida. - Ajuste negativo en el stock. |  |  |

Iteracion 3: Subsistema Compras y Proveedores.

| Historia de Usuario |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la historia |  | HU-009 |  |
| Título de la Historia |  | Generar Solicitud de Compra |  |
| Enunciado de la Historia |  |  |  |
| Rol |  | Característica/Funcionalidad | Razón/Resultado |
| Como Administrador |  | Deseo generar pedidos de productos a los proveedores | Para reabastecer el inventario antes de que se agote. |
| Criterios de Aceptación |  |  |  |
| • | Selección de proveedor y productos |  |  |
| • | Generación de la orden de pedido. |  |  |
| • | Registro de la fecha de solicitud. |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la historia | HU-010 |  |
| Título de la Historia | Recepción de Mercadería |  |
| Enunciado de la Historia |  |  |
| Rol | Característica/Funcionalidad | Razón/Resultado |
| Como Encargado de Inventario | Deseo confirmar la llegada de los pedidos | Para verificar la cantidad y calidad e ingresar los productos al sistema. |
| Criterios de Aceptación |  |  |
| - Validación de la orden de compra original. - Check de calidad de productos. - Ingreso automático al stock tras la confirmación. |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la historia | HU-011 |  |
| Título de la Historia | Historial de Compras |  |
| Enunciado de la Historia |  |  |
| Rol | Característica/Funcionalidad | Razón/Resultado |
| Como Administrador | Deseo consultar el historial de compras realizadas | Para controlar los gastos y el cumplimiento de los proveedores. |
| Criterios de Aceptación |  |  |
| - Listado de compras por fecha o proveedor. - Detalle de productos adquiridos y costos. - Filtros de búsqueda. |  |  |

Iteracion 4: Subsistema Reportes y Web.

Historia de Usuario

| Identificador (ID) de la historia | HU-012 |  |
| --- | --- | --- |
| Título de la Historia | Acceso Web a Reportes |  |
| Enunciado de la Historia |  |  |
| Rol | Característica/Funcionalidad | Razón/Resultado |
| Como Gerente/Administrador | Deseo acceder a un módulo web | Para consultar la información del negocio desde cualquier lugar. |
| Criterios de Aceptación |  |  |
| - Para consultar la información del negocio desde cualquier lugar. - Login seguro vía web. - Menú de reportes gerenciales |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la historia | HU-013 |  |
| Título de la Historia | Mostrar catálogo de celulares disponibles |  |
| Enunciado de la Historia |  |  |
| Rol | Característica/Funcionalidad | Razón/Resultado |
| Como Administrador | Deseo descargar los informes generados | Para tener un respaldo documental o analizarlos externamente. |
| Criterios de Aceptación |  |  |
| - Botón para exportar a PDF. - Botón para exportar a Excel. - Formato legible y ordenado en los archivos. |  |  |

|  | Historia de Usuario |  |
| --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la historia | HU-014 |  |
| Título de la Historia | Dashboard Estadístico |  |
| Enunciado de la Historia |  |  |
| Rol | Característica/Funcionalidad | Razón/Resultado |
| Como Gerente | Deseo ver gráficos estadísticos de consumo y rotación | Para tomar decisiones estratégicas basadas en datos visuales. |
| Criterios de Aceptación |  |  |
| - Gráficos de barras/pastel de productos más consumidos. - Gráfico de tendencias de stock. - Visualización de datos por periodo. |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la historia | HU-015 |  |
| Título de la Historia | Mostrar información de la tienda |  |
| Enunciado de la Historia |  |  |
| Rol | Característica/Funcionalidad | Razón/Resultado |
| Como Gerente | Deseo obtener proyecciones de necesidades de abastecimiento | Para planificar las compras futuras y evitar quiebres de stock. |
| Criterios de Aceptación |  |  |
| - Reporte predictivo basado en el historial de consumo. - Sugerencia de cantidades a comprar. - Listado de productos con alta rotación. |  |  |

PLANIFICACION DE LA ITERACION (PRODUCT BACKLOG)

| Nr o | ID de la Histori a | Título de la Historia | Estado | Dimensió n / Esfuerzo (Puntos) | Iteració n / Sprint | Priorida d | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU- 001 | Control de Acceso (Login) | Planificad o | 3 | 1 | Alta | Base de seguridad |
| 2 | HU- 002 | Gestión de Usuarios y Empleados | Planificad o | 5 | 1 | Alta | Necesario para asignar responsables |
| 3 | HU- 003 | Gestión de Proveedores | Planificad o | 3 | 1 | Media | Requisito para compras |
| 4 | HU- 004 | Gestión de Productos e Insumos | Planificad o | 8 | 1 | Alta | Base del inventario |
| 5 | HU- 005 | Registro de Movimientos (Entradas/Salidas ) | Planificad o | 8 | 2 | Alta | Core del negocio |
| 6 | HU- 006 | Consulta de Stock en Tiempo Real | Planificad o | 5 | 2 | Alta | Funcionalidad crítica |
| 7 | HU- 007 | Alertas de Stock Crítico | Planificad o | 2 | 2 | Media | Valor agregado |
| 8 | HU- 008 | Control de Mermas y Ajustes | Planificad o | 3 | 2 | Baja | Gestión de excepciones |
| 9 | HU- 009 | Generar Solicitud de Compra | Planificad o | 5 | 3 | Alta | Reabastecimiento |
| 10 | HU- 010 | Recepción de Mercadería | Planificad o | 8 | 3 | Alta | Actualización de stock compleja |
| 11 | HU- 011 | Historial de Compras | Planificad o | 2 | 3 | Media | Control administrativo |
| 12 | HU- 012 | Acceso Web a Reportes | Planificad o | 5 | 4 | Media | Requisito no funcional web |
| 13 | HU- 013 | Exportación de Reportes | Planificad o | 3 | 4 | Media | Utilidad administrativa |
| 14 | HU- 014 | Dashboard Estadístico | Planificad o | 8 | 4 | Alta | Inteligencia de negocios |
| 15 | HU- 015 | Proyección de Demanda | Planificad o | 13 | 4 | Baja | Funcionalidad avanzada/complej a |

JUEGO – EJECUCION DE LA ITERACION O SPRINT

1. SPRINT 1: SUBSISTEMA ADMINISTRADOR

PLANIFICACION: PILA DE SPRINT

    - Planificación: HU-001: Control de Acceso (Login)

| ID historia |  | Historia de Usuario |  | Tarea |  | Dueño/Voluntario |  | Estado |  | Horas Est. (Días) |  | Fecha Inicio |  | Fecha Entrega |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU- 001 |  | Control de Acceso (Login) |  | Creación de base de datos (Tabla Usuarios) |  | Pablo Caballero |  | Planificado |  | 1d |  | 24-nov |  | 24-nov |  |
|  |  |  |  | Diseño de interfaz de Login |  | Brayan Coaquira |  | Planificado |  | 1d |  | 24-nov |  | 25-nov |  |
|  |  |  |  | Lógica de validación y sesiones |  | Mismar Heredia |  | Planificado |  | 1d |  | 25-nov |  | 25-nov |  |
|  |  |  |  | Pruebas de seguridad y roles |  | Sergio Tacuri (PO) |  | Planificado |  | 1d |  | 25-nov |  | 25-nov |  |

    - Planificación: HU-002: Gestión de Usuarios y Empleados

| ID historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/Voluntario | Estado | Horas Est. (Días) | Fecha Inicio | Fecha Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU- 002 | Gestión de Usuarios y Empleados | Modelado de tabla Empleados | Pablo Caballero | Planificado | 1d | 26-nov | 26-nov |
|  |  | Diseño de formulario de registro/edición | Brayan Coaquira | Planificado | 1d | 26-nov | 27-nov |
|  |  | Implementación de CRUD (Alta/Baja) | Mismar Heredia | Planificado | 2d | 27-nov | 28-nov |
|  |  | Pruebas de asignación de roles | Sergio Tacuri (PO) | Planificado | 1d | 28-nov | 28-nov |

    - Planificación: HU-003: Gestión de Proveedores

| ID historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/Voluntario | Estado | Horas Est. (Días) | Fecha Inicio | Fecha Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU- 003 | Gestión de Proveedores | Creación de tabla Proveedores | Mismar Heredia | Planificado | 1d | 29nov | 29-nov |
|  |  | Interfaz de gestión de proveedores | Pablo Caballero | Planificado | 1d | 29nov | 30-nov |
|  |  | Lógica de registro y validación de datos | Brayan Coaquira | Planificado | 1d | 30nov | 30-nov |
|  |  | Pruebas de asignación de roles | Sergio Tacuri (PO) | Planificado | 1d | 28nov | 28-nov |

    - Planificación: HU-004: Gestión de Productos e Insumos

| ID historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/Voluntario | Estado | Horas Est. (Días) | Fecha Inicio | Fecha Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU- 004 | Gestión de Productos e Insumos | Diseño de tablas (Productos, Categorías) | Mismar Heredia | Planificado | 2d | 01-dic | 01-dic |
|  |  | Interfaz de catálogo y configuración | Brayan Coaquira | Planificado | 2d | 01-dic | 02-dic |
|  |  | Lógica de alertas (Stock mín/máx) | Pablo Caballero | Planificado | 3d | 02-dic | 03-dic |
|  |  | Pruebas de integración | Sergio Tacuri (PO) | Planificado | 1d | 03-dic | 03-dic |

CUMPLIMIENTO DE TAREAS ASIGNADAS

  - SEGUIMIENTO DIARIO: HU-001 y HU-002 (Inicio del Sprint)

| HISTORI A | CRONOGRAM A | PLANIFICAD O - PENDIENTE | EN PROGRESO | TESTEADO | TERMINADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-001 HU-002 | 24-Nov | Diseño interfaz, Lógica validación | Creación de BD, Diseño interfaz |  | Creación de BD |
|  | 25-Nov | Pruebas | Lógica validación | Diseño de interfaz | Lógica validación |
|  | 26-Nov | Diseño formulario, CRUD | Modelado tabla |  | Modelado tabla |
|  | 27-Nov | Pruebas | Implementació n CRUD | Diseño formulario | Diseño formulario |
|  | 28-Nov |  | Pruebas finales | Implementació n CRUD | Implementació n CRUD |

  - SEGUIMIENTO DIARIO: HU-003 y HU-004 (Final del Sprint)

| HISTORIA |  | CRONOGRAMA |  | PLANIFICADO - PENDIENTE |  | EN PROGRESO |  | TESTEADO |  | TERMINADO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-003 |  | 29-Nov |  | Lógica de registro |  | Creación tabla, Interfaz |  |  |  | Creación tabla |  |
|  | 30-Nov |  |  |  | Lógica de registro |  | Interfaz |  | Lógica de registro |  |
|  | 01-Dic |  | Interfaz catálogo, Lógica alertas |  | Diseño de tablas |  |  |  | Diseño de tablas |  |
|  | 02-Dic |  | Pruebas |  | Lógica alertas |  | Interfaz catálogo |  | Interfaz catálogo |  |
|  | 03-Dic |  |  |  | Pruebas |  | Lógica alertas |  | Lógica alertas |  |

MODELADO

Identificacion de actores

Diagrama de caso de uso expandido

Diagrama de clases entidad

Diagrama de clases frontera

Diagrama de estados

Diseño de prototipos

GRAFICAS DE SEGUIMIENTO

| ESTIMADO (DÍAS) | 24nov | 25nov | 26nov | 27nov | 28nov | 29nov | 30nov | 01- dic | 02- dic | 03- dic | TOTAL TRABAJADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 5 |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 5 |
| 3 |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 3 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 5 | 2 | 0 | 20 |
| 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |  |
|  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |  |

JUEGO – EJECUCION DE LA ITERACION O SPRINT

1. SPRINT 2: SUBSISTEMA CONTROL DE INVENTARIO

a) PLANIFICACION: PILA DE SPRINT (Sprint Backlog)

- Planificación: HU-005: Registro de Movimientos (Entradas/Salidas)

| ID historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/Voluntario | Estado | Horas Est. (Días) | Fecha Inicio | Fecha Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU- 005 | Registro de Movimientos | Creación de tabla MovimientoInventario | Mismar Heredia | Planificado | 1d | 04- dic | 04-dic |
|  |  | Interfaz de Entrada/Salida de insumos | Brayan Coaquira | Planificado | 2d | 04- dic | 05-dic |
|  |  | Lógica de actualización de stock (Triggers/Backend) | Pablo Caballero | Planificado | 3d | 05- dic | 07-dic |
|  |  | Pruebas de consistencia de datos | Sergio Tacuri (PO) | Planificado | 2d | 07- dic | 08-dic |

- Planificación: HU-006: Consulta de Stock en Tiempo Real

| ID historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/Voluntario | Estado | Horas Est. (Días) | Fecha Inicio | Fecha Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU- 006 | Consulta de Stock | Consulta SQL optimizada y filtros | Mismar Heredia | Planificado | 1d | 08-dic | 08-dic |
|  |  | Diseño de vista de Inventario (Grilla/Tabla) | Brayan Coaquira | Planificado | 2d | 08-dic | 09-dic |
|  |  | Implementación de buscador dinámico | Pablo Caballero | Planificado | 2d | 09-dic | 10-dic |

- Planificación: HU-007: Alertas de Stock Crítico

| ID historia |  | Historia de Usuario |  | Tarea |  | Dueño/Voluntario |  | Estado |  | Horas Est. (Días) |  | Fecha Inicio |  | Fecha Entrega |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU- 007 |  | Alertas de Stock |  | Lógica de comparación (Min/Max) |  | Pablo Caballero |  | Planificado |  | 1d |  | 10-dic |  | 10-dic |  |
|  |  |  | Implementación de notificaciones visuales (UI) |  | Brayan Coaquira |  | Planificado |  | 1d |  | 10-dic |  | 11-dic |  |

- Planificación: HU-008: Control de Mermas y Ajustes

| ID historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/Voluntario | Estado | Horas Est. (Días) | Fecha Inicio | Fecha Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU- 008 | Control de Mermas | Formulario de baja de productos | Mismar Heredia | Planificado | 1d | 11-dic | 11-dic |
|  |  | Registro de motivo de pérdida | Brayan Coaquira | Planificado | 1d | 11-dic | 11-dic |
|  |  | Pruebas finales del Sprint | Sergio Tacuri (PO) | Planificado | 1d | 11-dic | 11-dic |

CUMPLIMIENTO DE TAREAS ASIGNADAS

  - SEGUIMIENTO DIARIO: HU-005 y HU-006

| HISTORIA |  | CRONOGRAMA |  | PLANIFICADO - PENDIENTE |  | EN PROGRESO |  | TESTEADO |  | TERMINADO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-005 |  | 04-Dic |  | Interfaz E/S, Lógica stock |  | Tabla Movimientos, Interfaz |  |  |  | Tabla Movimientos |  |
|  |  | 05-Dic |  | Pruebas |  | Interfaz E/S, Lógica stock |  |  |  | Interfaz E/S |  |
|  |  | 06-Dic |  | (Fin de semana - Avance remoto) |  | Lógica stock |  |  |  |  |  |
|  |  | 07-Dic |  | Pruebas |  | Lógica stock |  | Interfaz E/S |  | Lógica stock |  |
| HU-006 |  | 08-Dic |  | Diseño vista, Buscador |  | Consulta SQL, Pruebas HU- 005 |  | HU-005 |  | Consulta SQL, HU-005 |  |
|  | 09-Dic |  | Buscador |  | Diseño vista |  |  |  | Diseño vista |  |

  - SEGUIMIENTO DIARIO:HU-006, HU-007 y HU-008

| HISTORIA | CRONOGRAMA | PLANIFICADO - PENDIENTE | EN PROGRESO | TESTEADO | TERMINADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-006 | 10-Dic |  | Buscador | Diseño vista | Buscador |
| HU-007 | 10-Dic | Notificaciones visuales | Lógica comparación |  | Lógica comparación |
| HU-008 | 11-Dic | Registro motivo | Formulario baja, Notificaciones | Lógica comparación | Formulario baja, Notificaciones |
|  | 11-Dic |  | Pruebas finales | Todo el Sprint | Todo el Sprint |

MODELADO

Identificacion de actores

Diagrama de caso de uso expandido

Diagrama de clases entidad

Diagrama de clases frontera

Diagrama de estados

Diseño de prototipos

d) GRAFICAS DE SEGUIMIENTO

| ID HISTORIA | ESTIMADO (DÍAS) | 04- dic | 05- dic | 06- dic | 07- dic | 08- dic | 09- dic | 10- dic | 11- dic | TOTAL TRABAJADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-005 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | 8 |
| HU-006 | 5 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 5 |
| HU-007 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| HU-008 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |
| Horas Restantes (Real) | 18 | 16 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 | - |
| Horas Estimadas Restantes (Ideal) | 18 | 15.8 | 13.5 | 11.3 | 9.0 | 6.8 | 4.5 | 2.3 | 0 | - |
| Esfuerzo Diario |  | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 |

JUEGO – EJECUCION DE LA ITERACION O SPRINT

1. SPRINT 3: SUBSISTEMA COMPRAS Y PROVEEDORES

PLANIFICACION: PILA DE SPRINT (Sprint Backlog)

  - Planificación: HU-009: Generar Solicitud de Compra

| ID historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/Voluntario | Estado | Horas Est. (Días) | Fecha Inicio | Fecha Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU- 009 | Generar Solicitud de Compra | Diseño de interfaz "Nueva Orden de Compra" | Brayan Coaquira | Planificado | 1d | 12-dic | 12-dic |
|  |  | Lógica de selección de proveedores y productos | Pablo Caballero | Planificado | 2d | 12-dic | 13-dic |
|  |  | Generación de PDF de la orden | Mismar Heredia | Planificado | 2d | 13-dic | 14-dic |

  - Planificación: HU-010: Recepción de Mercadería

| ID historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/Voluntario | Estado | Horas Est. (Días) | Fecha Inicio | Fecha Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU- 010 | Recepción de Mercadería | Interfaz de verificación de entrega | Brayan Coaquira | Planificado | 2d | 15-dic | 16-dic |
|  |  | Lógica de actualización de stock (Entrada masiva) | Pablo Caballero | Planificado | 3d | 15-dic | 17-dic |
|  |  | Pruebas de consistencia (Orden vs Entrega) | Sergio Tacuri (PO) | Planificado | 1d | 17-dic | 17-dic |

  - Planificación: HU-011: Historial de Compras

| ID historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/Voluntario | Estado | Horas Est. (Días) | Fecha Inicio | Fecha Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU- 011 | Historial de Compras | Consulta SQL de reportes históricos | Mismar Heredia | Planificado | 1d | 18-dic | 18-dic |
|  |  | Diseño de vista de reportes y filtros | Brayan Coaquira | Planificado | 1d | 18-dic | 18-dic |

CUMPLIMIENTO DE TAREAS ASIGNADAS

− SEGUIMIENTO DIARIO: HU-009

| HISTORIA |  | CRONOGRAMA |  | PLANIFICADO - PENDIENTE |  | EN PROGRESO |  | TESTEADO |  | TERMINADO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-009 |  | 12-Dic |  | Diseño interfaz, Lógica selección |  | Lógica selección, Diseño interfaz |  |  |  | Diseño interfaz |  |
|  | 13-Dic |  | Generación PDF |  | Lógica selección, Generación PDF |  | Diseño interfaz |  | Lógica selección |  |
|  | 14-Dic |  |  |  | Generación PDF |  | Lógica selección |  | Generación PDF |  |

− SEGUIMIENTO DIARIO: HU-010 y HU-011

| HISTORIA | CRONOGRAMA | PLANIFICADO - PENDIENTE | EN PROGRESO | TESTEADO | TERMINADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-010 | 15-Dic | Interfaz verificación, Lógica stock | Interfaz verificación, Lógica stock |  |  |
|  | 16-Dic |  | Lógica stock | Interfaz verificación | Interfaz verificación |
|  | 17-Dic | Pruebas | Pruebas | Lógica stock | Lógica stock, Pruebas |
| HU-011 | 18-Dic | Consulta SQL, Diseño vista | Consulta SQL, Diseño vista | Todo el Sprint | Todo el Sprint |

MODELADO

Identificacion de actores

Diagrama de caso de uso expandido

Diagrama de clases entidad

Diagrama de clases frontera

Diagrama de estados

Diseño de prototipos

GRAFICAS DE SEGUIMIENTO

| ID HISTORIA | ESTIMADO (DÍAS) | 12- dic | 13- dic | 14- dic | 15- dic | 16- dic | 17- dic | 18- dic | TOTAL TRABAJADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-009 | 5 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  | 5 |
| HU-010 | 6 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 6 |
| HU-011 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Horas Restantes (Real) | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | - |
| Horas Estimadas Restantes (Ideal) | 13 | 11.1 | 9.3 | 7.4 | 5.6 | 3.7 | 1.9 | 0 | - |
| Esfuerzo Diario |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |

JUEGO – EJECUCION DE LA ITERACION O SPRINT

1. SPRINT 4: SUBSISTEMA REPORTES Y ADMINISTRACIÓN WEB

PLANIFICACION: PILA DE SPRINT (Sprint Backlog)

  - Planificación: HU-012: Acceso Web a Reportes

| ID historia |  | Historia de Usuario |  | Tarea |  | Dueño/Voluntario |  | Estado |  | Horas Est. (Días) |  | Fecha Inicio |  | Fecha Entrega |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU- 012 |  | Acceso Web a Reportes |  | Maquetación web responsive (Login/Menu) |  | Brayan Coaquira |  | Planificado |  | 1d |  | 19- Dic |  | 19-Dic |  |
|  |  |  |  | Conexión API/Backend para |  | Pablo Caballero |  | Planificado |  | 1d |  | 19- Dic |  | 20-Dic |  |
|  |  |  | autenticación web |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pruebas de acceso remoto |  | Sergio Tacuri (PO) |  | Planificado |  | 1d |  | 20- Dic |  | 20-Dic |  |

  - Planificación: HU-013: Exportación de Reportes

| ID historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/Voluntario | Estado | Horas Est. (Días) | Fecha Inicio | Fecha Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU- 013 | Exportación de Reportes | Implementación librería PDF/Excel | Mismar Heredia | Planificado | 1d | 21- Dic | 21-Dic |
|  |  | Diseño de plantillas de reporte (Header/Footer) | Brayan Coaquira | Planificado | 1d | 21- Dic | 21-Dic |

  - Planificación: HU-014: Dashboard Estadístico

| ID historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/Voluntario | Estado | Horas Est. (Días) | Fecha Inicio | Fecha Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU- 014 | Dashboard Estadístico | Consultas SQL de agregación (Totales, Ranking) | Pablo Caballero | Planificado | 2d | 22- Dic | 23-Dic |
|  |  | Implementación de gráficas (Chart.js/Google Charts) | Brayan Coaquira | Planificado | 2d | 22- Dic | 23-Dic |
|  |  | Integración de filtros por fecha | Mismar Heredia | Planificado | 1d | 23- Dic | 23-Dic |

  - Planificación: HU-015: Proyección de Demanda

| ID historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/Voluntario | Estado | Horas Est. (Días) | Fecha Inicio | Fecha Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU- 015 | Proyección de Demanda | Algoritmo de cálculo de promedio de consumo | Pablo Caballero | Planificado | 2d | 24- Dic | 26-Dic |
|  |  | Vista de alertas predictivas | Mismar Heredia | Planificado | 1d | 26- Dic | 26-Dic |
|  |  | Validación final del sistema completo | Sergio Tacuri (PO) | Planificado | 1d | 27- Dic | 27-Dic |

CUMPLIMIENTO DE TAREAS ASIGNADAS

− SEGUIMIENTO DIARIO: HU-012 y HU-013

| HISTORIA | CRONOGRAMA | PLANIFICADO - PENDIENTE | EN PROGRESO | TESTEADO | TERMINADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-012 | 19-Dic | Maquetación, API Auth | API Auth, Maquetación |  | Maquetación |
|  | 20-Dic | Pruebas Acceso | API Auth | Pruebas Acceso | API Auth, Pruebas |
|  | 21-Dic | Librerías, Plantillas | Librerías, Plantillas |  | Librerías, Plantillas |

− SEGUIMIENTO DIARIO: HU-014 y HU-015

| HISTORIA | CRONOGRAMA | PLANIFICADO - PENDIENTE | EN PROGRESO | TESTEADO | TERMINADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-014 | 22-Dic | SQL Agregación, Gráficas | SQL Agregación, Gráficas |  | SQL Agregación |
|  | 23-Dic | Filtros | Gráficas, Filtros |  | Gráficas, Filtros |
| HU-015 | 24-Dic | Algoritmo Predicción | Algoritmo Predicción |  |  |
|  | 26-Dic | Vista Alertas | Algoritmo, Vista Alertas |  | Algoritmo, Vista Alertas |
|  | 27-Dic | Validación Final | Pruebas Integrales | Todo el Sistema | Todo el Sistema |

MODELADO

Identificacion de actores

Diagrama de caso de uso expandido

Diagrama de clases frontera

Diagrama de estados

Diseño de prototipos

GRAFICAS DE SEGUIMIENTO

| ID HISTORIA | ESTIMADO (DÍAS) | 19- dic | 20- dic | 21- dic | 22- dic | 23- dic | 24- dic | 26- dic | 27-dic | TOTAL TRABAJADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-012 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| HU-013 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| HU-014 | 5 |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 5 |
| HU-015 | 4 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Horas Restantes (Real) | 14 | 12 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | - |
| Horas Estimadas (Ideal) | 14 | 12.2 | 10.5 | 8.7 | 7.0 | 5.2 | 3.5 | 1.7 | 0 | - |
| Esfuerzo Diario |  | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 |